Herstellerunabhängige Beratung für Systemauswahl

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Software Ausschreibung (RFP)

Request for Proposal – Vorlage für die Systemauswahl

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| Projektname: | [Projektname eintragen] |
| --- | --- |
| Systemklasse: | [ERP / CRM / iPaaS / DAM / PIM / MDM] |
| Version: | [1.0] |
| Datum: | [TT.MM.JJJJ] |
| Erstellt von: | [Name, Abteilung] |
| Vertraulichkeit: | Vertraulich – Nur für eingeladene Anbieter |
| Abgabefrist: | [TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr] |
| Kontaktperson: | [Name, E-Mail, Telefon] |

© systemselect.eu – Herstellerunabhängige Beratung für Systemauswahl

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung & Zielsetzung

2. Unternehmensdarstellung

3. Kontext & Zielbild

4. Systemklasse & Abgrenzung

5. Use Cases (Kernteil)

6. Datenanforderungen & Ownership

7. Nicht-funktionale Anforderungen (NFRs)

8. Bewertungslogik & Scoring

9. PoC / Demo-Design

10. Angebote, TCO & Vertrag

11. Zeitplan & Meilensteine

12. Formale Anforderungen an das Angebot

13. Anlagen & Referenzen

# 1. Einleitung & Zielsetzung

## 1.1 Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument dient als formale Ausschreibungsunterlage (Request for Proposal / RFP) für die Auswahl eines neuen Systems. Es beschreibt die Anforderungen, Rahmenbedingungen und Bewertungskriterien, auf deren Basis die eingeladenen Anbieter ihre Angebote erstellen sollen.

Ziel ist es, vergleichbare und bewertbare Angebote zu erhalten, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Systemauswahl bilden.

## 1.2 Zielsetzung des Projekts

[Beschreiben Sie hier die übergeordnete Zielsetzung des Projekts. Was soll mit der Einführung des neuen Systems erreicht werden? Welche strategischen Ziele werden verfolgt?]

💡 Tipp: Formulieren Sie Ziele als messbare Capabilities, nicht als Feature-Wunschliste. Z.B.: 'Durchlaufzeit Angebotsprozess von 5 auf 1 Tag reduzieren'.

## 1.3 Rahmenbedingungen

Budget: Budget-Rahmen (Lizenz + Implementierung):

[Budget-Rahmen angeben oder 'auf Anfrage']

Timeline: Geplanter Go-Live:

[Zieldatum Go-Live]

User: Anzahl Benutzer:

[Anzahl benannte/gleichzeitige User]

Team: Projektorganisation:

[Interne Projektorganisation beschreiben]

# 2. Unternehmensdarstellung

Geben Sie den Anbietern ausreichend Kontext über Ihr Unternehmen, damit diese ein passendes Angebot erstellen können.

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Firmenname | [Firmenname] |
| Branche | [Branche / Industrie] |
| Standorte | [Anzahl & Standorte] |
| Mitarbeiter | [Anzahl Mitarbeiter] |
| Umsatz (ca.) | [Jahresumsatz] |
| Produkte / Dienstleistungen | [Kurzbeschreibung Produktportfolio] |
| Kunden / Märkte | [B2B / B2C / Regionen] |
| Aktuelle IT-Landschaft | [Bestehende Kernssysteme auflisten] |

# 3. Kontext & Zielbild

## 3.1 Problem-Statement

Beschreiben Sie die aktuelle Situation und die Probleme, die zur Ausschreibung geführt haben. Benennen Sie Symptome, deren Business-Impact und die angestrebten Zielgrößen.

[Problem-Statement hier einfügen (max. 1 Seite)

Symptome:
- ...
- ...

Business-Impact:
- ...
- ...

Zielgrößen:
- ...
- ...]

💡 Hinweis: Ein gutes Problem-Statement ist konkreter als 'wir brauchen ein neues System'. Es benennt messbare Auswirkungen: Fehlerquoten, Durchlaufzeiten, manuelle Aufwände.

## 3.2 Zielbild (Capabilities)

Definieren Sie das Zielbild als Capabilities – nicht als Feature-Liste. Was muss das Unternehmen nach der Systemeinführung können?

| ID | Capability | Beschreibung | Erfolgsmessung |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | [Capability 1] | [Beschreibung] | [KPI / Messgröße] |
| C-02 | [Capability 2] | [Beschreibung] | [KPI / Messgröße] |
| C-03 | [Capability 3] | [Beschreibung] | [KPI / Messgröße] |
| C-04 | [Capability 4] | [Beschreibung] | [KPI / Messgröße] |
| C-05 | [Capability 5] | [Beschreibung] | [KPI / Messgröße] |

## 3.3 MVP-Scope vs. Roadmap

MVP (Phase 1):

[Welche Capabilities müssen zum Go-Live vorhanden sein?]

Phase 2:

[Welche Erweiterungen sind für 6-12 Monate nach Go-Live geplant?]

Phase 3:

[Langfristige Vision und weitere Ausbaustufen]

# 4. Systemklasse & Abgrenzung

## 4.1 Gesuchte Systemklasse

Bitte markieren Sie die zutreffende Systemklasse:

| ☐ | Systemklasse | Fokus | Typische Funktionen |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ERP | Enterprise Resource Planning – Kernprozesse & Transaktionen | Finance, Beschaffung, Auftragsabwicklung, Produktion, Lager |
| ☐ | CRM | Customer Relationship Management – Revenue-Prozess | Leads, Vertrieb, Marketing, Service, Kundenbindung |
| ☐ | PIM | Product Information Management – Produktcontent & Kanäle | Produktdaten, Attribute, Kanäle, Kataloge, Marktplätze |
| ☐ | MDM | Master Data Management – Golden Record & Governance | Stammdaten, Dublettenbereinigung, Data Quality, Governance |
| ☐ | DAM | Digital Asset Management – Medien & Assets | Bilder, Videos, Dokumente, Metadaten, Distribution |
| ☐ | iPaaS | Integration Platform as a Service – Integration & Betrieb | Konnektoren, Datenflüsse, Monitoring, Orchestrierung |

## 4.2 Bewusster Scope-Ausschluss (Out of Scope)

Folgende Bereiche sind explizit NICHT Teil dieser Ausschreibung:

[Out-of-Scope-Bereiche auflisten, z.B.:
- BI / Data Warehouse
- DMS (Dokumentenmanagement)
- E-Commerce Frontend
- ...]

## 4.3 Integrationslandkarte (Ist / Soll)

Stellen Sie die aktuelle und geplante Systemlandschaft dar. Welche Systeme müssen angebunden werden? Welche Daten fließen in welche Richtung?

| System | Typ | Richtung | Datenobjekte | Schnittstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [System A] | [ERP / CRM / ...] | [bidirektional] | [Stammdaten, Aufträge, ...] | [API / CSV / ...] |
| [System B] | [Webshop / ...] | [unidirektional] | [Produkte, Preise, ...] | [REST API / ...] |
| [System C] | [DMS / ...] | [unidirektional] | [Dokumente, ...] | [Webhook / ...] |

# 5. Use Cases (Kernteil)

💡 Praxis-Tipp: Der Kern jeder guten Ausschreibung sind die Use Cases. Wenn Sie hier sauber arbeiten, werden Demos, PoCs und Angebote deutlich besser vergleichbar. Planen Sie 10–25 priorisierte Use Cases ein (Impact × Häufigkeit × Risiko).

## 5.1 Übersicht der Use Cases

Listen Sie alle relevanten Use Cases mit Priorität und Klassifizierung auf. No-Go Use Cases sind K.O.-Kriterien – hier muss der Anbieter bestehen.

| ID | Use Case | Kategorie | Priorität | No-Go | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Must-Have | ☐ No-Go | [Kurzbeschreibung] |
| UC-02 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Must-Have | ☐ No-Go | [Kurzbeschreibung] |
| UC-03 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Must-Have | ☐ | [Kurzbeschreibung] |
| UC-04 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Should-Have | ☐ | [Kurzbeschreibung] |
| UC-05 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Should-Have | ☐ | [Kurzbeschreibung] |
| UC-06 | [Use Case Name] | [Kategorie] | Nice-to-Have | ☐ | [Kurzbeschreibung] |

## 5.2 Detaillierte Use-Case-Beschreibung (Vorlage)

Die detaillierte Excel-Vorlage zur systematischen Erfassung der Use Cases (Anforderungskatalog) finden Sie unter: https://systemselect.eu/blog/anforderungskatalog

Verwenden Sie diese Vorlage für jeden Use Case:

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Use Case ID | [UC-XX] |
| Name | [Use Case Name] |
| Akteur / Rolle | [Wer führt den Prozess aus?] |
| Auslöser | [Was startet den Prozess?] |
| Vorbedingungen | [Was muss gegeben sein?] |
| Prozessschritte | [1. ... 2. ... 3. ...] |
| Erwartetes Ergebnis | [Was ist das Ziel/Output?] |
| Akzeptanzkriterien | [Testbare Kriterien – wann ist der UC erfüllt?] |
| Beispiel-Datensatz | [Konkretes Datenbeispiel bereitstellen] |
| Häufigkeit | [Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Ad-hoc] |
| Volumen | [Anzahl Transaktionen / Datensätze pro Zeitraum] |
| Priorität | [Must / Should / Nice-to-Have] |
| No-Go? | [Ja / Nein – K.O.-Kriterium?] |

💡 Anbieter-Anweisung: Bitte beantworten Sie für jeden Use Case: (1) Standardfunktionalität oder Customizing erforderlich? (2) Welche Module/Lizenzen sind betroffen? (3) Geschätzter Aufwand für Implementierung.

# 6. Datenanforderungen & Data Ownership

## 6.1 Datenobjekte (MVP Minimum Dataset)

| Datenobjekt | Felder (ca.) | Volumen | Führendes System | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kunden] | [XX Felder] | [~XX.XXX] | [System X] | [Must-Have] |
| [Produkte] | [XX Felder] | [~XX.XXX] | [System Y] | [Must-Have] |
| [Aufträge] | [XX Felder] | [~XX.XXX] | [System X] | [Must-Have] |
| [Lieferanten] | [XX Felder] | [~X.XXX] | [System Z] | [Should-Have] |
| [Assets/Medien] | [XX Felder] | [~X.XXX] | [DAM/FileServer] | [Should-Have] |

## 6.2 Data Ownership & Write-Back-Regeln

Definieren Sie für jedes Datenobjekt: Welches System ist die führende Quelle (Single Source of Truth)? Welche Systeme dürfen schreiben? Welche Richtung haben die Datenflüsse?

[Data Ownership Matrix hier einfügen oder als Anlage referenzieren]

## 6.3 Datenqualität & Validierung

Validierungsregeln: Pflichtfelder, Wertebereiche, Formate

Dublettenlogik: Matching-Regeln, Merge-Strategien

Datenmigration: Initiale Migration, Bereinigung, Mapping

[Spezifische Validierungsanforderungen beschreiben]

# 7. Nicht-funktionale Anforderungen (NFRs)

## 7.1 Sicherheit & Compliance

| ID | Anforderung | Details | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) | [Anforderung beschreiben] | Must-Have |
| NFR-02 | DSGVO-Konformität | Löschkonzepte, Auskunftsfähigkeit, Consent | Must-Have |
| NFR-03 | Audit-Trail | Lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Änderungen | Must-Have |
| NFR-04 | Datenverschlüsselung | At-rest und in-transit | Must-Have |
| NFR-05 | SSO-Integration | [SAML / OAuth / OIDC] | Should-Have |

## 7.2 Performance & Skalierbarkeit

| ID | Anforderung | Details | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-06 | Antwortzeiten | [Max. Ladezeit für Standardoperationen] | Must-Have |
| NFR-07 | Gleichzeitige Benutzer | [Anzahl Concurrent Users] | Must-Have |
| NFR-08 | Datenvolumen | [Erwartetes Wachstum über 3-5 Jahre] | Should-Have |
| NFR-09 | Verfügbarkeit (SLA) | [z.B. 99,5% / 99,9%] | Must-Have |
| NFR-10 | Backup & Recovery | [RPO / RTO-Anforderungen] | Must-Have |

## 7.3 Betrieb & Support

| ID | Anforderung | Details | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-11 | Monitoring | [Anforderungen an Systemüberwachung] | Should-Have |
| NFR-12 | Support-Zeiten | [z.B. 8x5, 24x7] | Must-Have |
| NFR-13 | Deployment-Modell | [Cloud / On-Premise / Hybrid] | Must-Have |
| NFR-14 | Update-/Upgrade-Strategie | [Häufigkeit, Abwärtskompatibilität] | Should-Have |
| NFR-15 | Dokumentation & Schulung | [Anforderungen an Dokumentation] | Should-Have |

# 8. Bewertungslogik & Scoring

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach einem gewichteten Scoring-Modell. Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungskategorien und deren Gewichtung.

| Bewertungskategorie | Gewichtung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Funktionale Anforderungen (Use Cases) | 30% | Abdeckung der Use Cases im Standard |
| Technische Anforderungen (NFRs) | 15% | Performance, Sicherheit, Skalierbarkeit |
| Integration & Schnittstellen | 15% | Standard-Konnektoren, API-Qualität |
| TCO (Total Cost of Ownership) | 15% | Lizenz + Implementierung + Betrieb (3-5 Jahre) |
| Anbieter-Profil & Referenzen | 10% | Erfahrung, Branchenexpertise, Teamgröße |
| PoC / Demo-Ergebnis | 10% | Bewertung der Demonstration |
| Strategische Passung | 5% | Roadmap, Partnerschaftsmodell, Innovation |

💡 Wichtig: Ohne Gewichtung gewinnt der beste Sales-Pitch. Die Gewichtung macht Trade-offs sichtbar und sorgt für eine nachvollziehbare Entscheidung.

## 8.1 Erfüllungsgrade

| Punkte | Beschreibung |
| --- | --- |
| 5 | Im Standard mit Konfiguration erfüllbar |
| 3 | Durch Standard-Lizenzerweiterungen erfüllbar |
| 2 | Durch Low-Code / Konfiguration realisierbar |
| 1 | Durch individuelle Entwicklung realisierbar |
| 0 | Nicht erfüllbar |

Der Anforderungskatalog (Excel, separate Anlage) nutzt dieses Bewertungsschema. Anbieter füllen den Katalog als Teil ihres Angebots aus.

# 9. PoC / Demo-Design

## 9.1 Demo-Anforderungen

Jeder eingeladene Anbieter erhält die gleiche Zeitbox und die gleichen Demo-Skripte. Die Demo soll die kritischsten Use Cases live zeigen.

| Aspekt | Details |
| --- | --- |
| Zeitrahmen | [z.B. 2 Stunden pro Anbieter] |
| Format | [Remote / Vor Ort / Hybrid] |
| Demos basierend auf | [Standardisierte Demo-Skripte (siehe Anlage)] |
| Teilnehmer (intern) | [Evaluierungsteam: Rollen auflisten] |
| Bewertungsbogen | [Wird gestellt – einheitliches Format] |

## 9.2 Mini-PoC (optional)

Für kritische Risiken wird ein Mini-PoC empfohlen. Dieser fokussiert sich auf wenige, aber riskante Fragestellungen:

Kann das Datenmodell unsere Strukturen abbilden?

Funktioniert die Integration mit [System X]?

Skaliert das System bei [X] gleichzeitigen Usern?

Sind die Rechte-/Rollenkonzepte ausreichend granular?

[PoC-Szenarien und Definition of Done hier beschreiben]

# 10. Angebote, TCO & Vertrag

## 10.1 TCO-Struktur (3-5 Jahre)

Bitte stellen Sie alle Kosten transparent dar. Die TCO-Betrachtung umfasst nicht nur Lizenzkosten, sondern den gesamten Betrieb über 3-5 Jahre.

| Kostenposition | Details | Frequenz | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizenzkosten | [Modell: Named/Concurrent/...] | [Jährlich] | [3-5 Jahre] |
| Implementierungskosten | [Tagessatz & geschätzte Tage] | [Einmalig] | [Gesamt] |
| Schulungskosten | [Train-the-Trainer / Enduser] | [Einmalig] | [Gesamt] |
| Integrationskosten | [Pro Schnittstelle / Pauschal] | [Einmalig] | [Gesamt] |
| Betrieb / Hosting | [Cloud / On-Premise Kosten] | [Jährlich] | [3-5 Jahre] |
| Support & Wartung | [SLA-Level, Reaktionszeiten] | [Jährlich] | [3-5 Jahre] |
| Wachstum (User/Daten) | [Kosten bei Skalierung] | [Jährlich] | [3-5 Jahre] |
| Change Requests (Pauschal) | [Tagessatz für CRs] | [Jährlich] | [3-5 Jahre] |

💡 Fehler vermeiden: TCO nur als Lizenzvergleich ist der häufigste Fehler. Betrieb, Admin, Integrationen und Weiterentwicklung dominieren über 3-5 Jahre.

## 10.2 Vertragliche Anforderungen

Meilensteine: Meilensteinbasierte Abnahme mit definierten Abnahmekriterien

Change Requests: Prozess und Bepreisung für Change Requests nach Vertragsschluss

Exit / Portabilität: Regelungen zur Datenportabilität und Exit-Strategie

SLAs: SLA/SLO-Anforderungen je kritischem Geschäftsprozess

# 11. Zeitplan & Meilensteine

| Datum | Meilenstein | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| [TT.MM.JJJJ] | Versand RFP an Anbieter | Projektteam |
| [TT.MM.JJJJ] | Frist für Rückfragen der Anbieter | Anbieter |
| [TT.MM.JJJJ] | Q&A Session / Bietergespräch | Alle |
| [TT.MM.JJJJ] | Abgabefrist Angebote | Anbieter |
| [TT.MM.JJJJ] | Angebotsauswertung & Shortlist | Projektteam |
| [TT.MM.JJJJ] | Anbieter-Demos / Präsentationen | Shortlist-Anbieter |
| [TT.MM.JJJJ] | PoC-Phase (optional) | Finalist(en) |
| [TT.MM.JJJJ] | Finale Entscheidung & Vertragsverhandlung | Projektteam / GF |
| [TT.MM.JJJJ] | Projektstart / Kick-off | Alle |
| [TT.MM.JJJJ] | Go-Live (geplant) | Alle |

# 12. Formale Anforderungen an das Angebot

Bitte strukturieren Sie Ihr Angebot wie folgt:

| Nr. | Kapitel | Inhalt / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Management Summary | Max. 2 Seiten – Zusammenfassung Ihres Lösungsvorschlags |
| 2 | Unternehmensprofil | Größe, Erfahrung, Branchenfokus, Referenzen |
| 3 | Lösungsbeschreibung | Architektur, Module, Differenzierungsmerkmale |
| 4 | Anforderungskatalog (ausgefüllt) | Excel-Vorlage vollständig ausgefüllt zurücksenden |
| 5 | Use-Case-Beantwortung | Je Use Case: Standard/Custom, Module, Aufwand |
| 6 | Projektplan & Methodik | Phasen, Ressourcen, Meilensteine, Risiken |
| 7 | Team & Ressourcen | Projektteam mit Rollen, CVs der Schlüsselpersonen |
| 8 | TCO-Aufstellung | Gemäß Vorlage in Kapitel 10 |
| 9 | Referenzen | Mind. 3 vergleichbare Projekte mit Ansprechpartner |
| 10 | AGB / Vertragsrahmen | Entwurf oder Verweis auf Standard-AGB |

## 12.1 Formale Hinweise

Angebotssprache: Deutsch

Format: PDF + Excel (Anforderungskatalog)

Abgabe per E-Mail an: [Kontakt-E-Mail]

Abgabefrist: [TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr]

Bindefrist des Angebots: mindestens 90 Tage

Vertraulichkeit: Dieses RFP ist vertraulich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

# 13. Anlagen & Referenzen

| Anlage | Bezeichnung | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| A | Anforderungskatalog (Excel) | Separate Datei – auszufüllen durch Anbieter |
| B | Integrationslandkarte (Ist/Soll) | [Als Diagramm / Visio / Draw.io] |
| C | Demo-Skripte | [Standardisierte Szenarien für Anbieter-Demo] |
| D | Bewertungsbogen | [Internes Dokument – nicht an Anbieter] |
| E | Datenmigrations-Übersicht | [Datenobjekte, Volumina, Quellen] |
| F | NDA / Vertraulichkeitsvereinbarung | [Falls erforderlich] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

systemselect.eu

Herstellerunabhängige Beratung für ERP, CRM, iPaaS, DAM, PIM & MDM
Kostenlose Erstberatung │ info@systemselect.eu │ Antwort in 24h

© systemselect.eu – Alle Rechte vorbehalten